Kielce, dnia 2019-10-22

INFORMACJA

do prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania na

„Remont pomieszczeń w celu uruchomienia działalności Klubu Seniora w Starachowicach”

w celu realizacji projektu pn. „Usługi Społeczne dla Rodziny”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania

Pytanie 1 :

Czy roboty będą odbywać się w jednym dużym pomieszczeniu czy w kilku mniejszych? ( prosimy      o podanie ilości pomieszczeń i czy są one obecnie użytkowane?)

Odpowiedź :

Roboty malarskie dotyczą 16 pomieszczeń ( w tym pomieszczenia sanitarne).

Na czas realizacji robót malarskich pomieszczenia nie będą użytkowane i będą pozbawione wyposażenia.

Zamawiający zaleca zgodnie z treścią Zaproszenia przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie 2 :

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące szpachlowania nierówności ścian (rozumiemy, że chodzi                                 o miejscowe naprawy tynku ?)

Odpowiedź :

Zakres szpachlowania obejmuje miejscowe wyrównanie nierówności na całej malowanej powierzchni.

Zamawiający zaleca zgodnie z treścią Zaproszenia przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie 3 :

Prosimy o potwierdzenie, że do tej części zamówienia  wymagane są tylko uprawienia Kierownika Budowy do kierowania robotami budowlanymi

Odpowiedź :

Tak. Potwierdzam.

Maciej Jastrzębski

specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków