Kielce, dn. 23 listopada 2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania na „Dostawę, montaż, uruchomienie oraz serwis klimatyzatorów w salach/klasach/pracowniach w budynku Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”

W związku z zadanym pytaniem Zamawiający informuję;

Pytanie 1

„dzień dobry

czy możliwe jest wydłużenie terminu zakończenia prac z 4 dni do np. 8 dni …”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że podtrzymuję zapisy Zaproszenia.

Termin wykonania:  4 dni robocze od dnia podpisania umowy.

Powyższa Informacja stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Jolanta Madej

Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków