Załącznik nr 8

UMOWA Nr  23/ZK/2023/BCU       -      Projekt

zawarta w dniu …………..….……..….. roku pomiędzy

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69

reprezentowanym przez Pana/Panią …………………….…….…………………..….

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

a

…………………….…. zwanym dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez Pana/Panią …………………….…….…………………..….

o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont części istniejącego budynku pod Branżowe Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych w Radomiu wraz z pełnieniem   nadzoru autorskiego.

- Zakres zamówienia został podzielony na dwa etapy:

- Etap I -  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie dokumentów do właściwego urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę zawierającej 
i uwzględniającej następujące prace:

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku w niezbędnym zakresie:

w formie operatu składającego się z części opisowej oraz części graficznej uzupełnionej zdjęciami fotograficznymi.

- część opisowa inwentaryzacji obiektu budowlanego powinna obejmować: opis techniczny budynku, opis materiałów budowlanych, z których zostały wykonane poszczególne elementy budynku, określenie lokalizacji geograficznej i lokalnej budynku, podanie zajmowanej powierzchni działki i obiektu budowlanego, wskazanie charakteru i rodzaju budynku, określenie wysokości budynku.

- część kartograficzna inwentaryzacji obiektu budowlanego powinna obejmować: graficzne rzuty działki w skali 1:500 z naniesionymi w jej obszarze obiektami budowlanymi. Graficzne rzuty w skali 1:100 poszczególnych kondygnacji budynku z naniesionymi instalacjami elektryczną, gazową, wodną, c.o. oraz innymi w przypadku ich występowania. Graficzne rzuty w skali 1:100 dachu z uwzględnieniem, elementów konstrukcji dachu, przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz ze wskazaniem sposobów odwodnienia dachu. Graficzne przekroje wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem wysokości charakterystycznych punków takich jak: rzędnych posadzek, półpięter na klatkach schodowych, dachu i kominów. Wskazanie na szkicach graficznych punktów gniazd elektrycznych, przebiegu sieci gazowej i wodociągowej. Dokumentację graficzną budynku powinna uzupełniać dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować cały obiekt budowlany ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów obiektu, które będą wymagały naprawy, remontu.

- Wykonanie projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie niezbędne branże, w tym:

- sporządzenie projekt zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) w ilości 4 egzemplarzy  w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz dwg.).

- sporządzenie projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) w ilości 4 egzemplarzy  w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz dwg.).

- sporządzenie projektu technicznego dla wszystkich branż zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) w ilości 4 egzemplarzy  w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz dwg.)

- Sporządzenie projektu wykonawczego dla wszystkich branż do wymienionego wyżej projektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz dwg.). Graficzne rzuty w skali 1:50.

- Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) - w ilości 1 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza  w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz doc. lub docx.).

- Sporządzenie przedmiaru robót dla całości zadania, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub  wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza  w formie elektronicznej oraz kosztorysu ofertowego w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz xls. lub xlsx.);Przedmiary robót muszą być zapisane w programie kosztorysowym NORMA.

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla całości zadania, opracowanego zgodnie                                     z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U.2021 poz. 2458) w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz  1 egzemplarza w formie elektronicznej (płyta CD, formaty: pdf. oraz xls. lub xlsx.);Kosztorysy muszą być zapisane w programie kosztorysowym NORMA w wersji edytowalnej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę całej dokumentacji projektowej.

- Etap II – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa w czasie wykonywania robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 2.

- Wykonawca  zobowiązuje się w ramach umowy o prace projektowe pełnić funkcję  nadzoru autorskiego 
w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem  budowlano-wykonawczym,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- opiniowanie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, możliwości wprowadzenia  rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opiniowanie czy zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- udział w komisjach, naradach technicznych i koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy oraz podczas trwania robót budowlanych,
uczestnictwo w odbiorze końcowym budowy,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- aktualizacja cenowa kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie pięciu lat od daty odbioru dokumentacji projektowej,

- współudział z Zamawiającym w procedurze przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu ze strony potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

- Warunki realizacji   nadzoru autorskiego:

- wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez właściwych projektantów (autorów dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana będzie inwestycja) – również w postaci wizyt 
w siedzibie zamawiającego oraz na placu budowy,

- podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji. Pełnienie nadzoru autorskiego trwa w czasie realizacji Inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego,

- nadzór autorski będzie wykonywany w formach:

- wizyt na budowie oraz w siedzibie Zmawiającego,

- innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego;

- usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

- podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź innej formie powinny każdorazowo nastąpić nie późnej niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego,

- zawiadomienia o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego Zamawiający dokonuje telefonicznie, mailowo bądź drogą faksową, a następnie potwierdza ten fakt na piśmie,

- w ramach wizyt Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśniania wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz wprowadzanie do dokumentacji nieistotnych zmian projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Zaproszeniu, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski,

- czuwanie, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych – na wezwanie Zamawiającego,

- wykonawca zobowiązany jest do powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcę robót 
o stwierdzonych w toku realizacji budowy uchybieniach i niezgodnościach z dokumentacją, stwierdzonych podczas wizyt na budowie.

- Odpłatność za wykonanie wymienionych wyżej czynności jest zawarte w zaoferowanej cenie.

§ 3.

      - Do obowiązków  Wykonawcy należy:

- wykonanie map do celów projektowych,

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej;

- uzyskania opinii właściwych organów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego;

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia jeżeli pozwolenie na budowę nie będzie wymagane na rzecz Zamawiającego;

- przygotowania i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, w przypadku konieczności jej uzyskania;

- opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cech produktów, materiałów, wyrobów równoważnych poprzez określenie minimalnych wymagań technicznych, które mają spełniać, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub”, „równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy;

- zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

- konsultacji z Zamawiającym istotnych elementów mających wpływ na koszty i funkcję;

- pisemnego uzgodnienia i uzgadniania zgody Zamawiającego wstępnej fazy rozwiązań projektowych;

- wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania  wymaganych opinii i uzgodnień;

- w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia terminarz z zakresem wykonania Etapu I.

- Wykonawca w imieniu inwestora uzyska w zaoferowanej cenie wszelkie uzgodnienia i opinie  wymagane przepisami prawa, oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót jeżeli nie będzie wymagane pozwolenie na budowę,

- Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska komplet materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na realizacją inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną , niniejszą umową oraz z należytą starannością.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania gruntem, na którym będą prowadzone roboty,

- udostępnienie posiadanej dokumentacji;

- uzgadnianie, wnoszenie uwag oraz odbiór zaproponowanych rozwiązań jeżeli uwagi zgłoszone zostały zrealizowane;

- odbiór przedmiotu umowy oraz zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 4.

- Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 i  2, w kwocie brutto: ……………………zł (słownie: …………………………..   złotych 00/100 brutto) w tym:

- za wykonanie Etapu I związanego z opracowaniem dokumentacji o której mowa w § 1 umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę:………….zł słownie ………… złotych brutto,

- za wykonanie Etapu II za nadzór autorski po zakończeniu robót budowlanych wykonanych w oparciu o przedmiot umowy, w wysokości:………zł słownie ……………………… złotych brutto.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 płatne w trzech częściach:

- Pierwsza część za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie dokumentów do właściwego urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę - 70% wartości kwoty za I Etap, w wysokości ………………….zł (słownie: …………………………..   złotych 00/100 brutto),

- druga część po  uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót w przypadku ich wykonania na zgłoszenie - 30%  wartości kwoty za I Etap, w wysokości ……….zł (słownie: ……………………..   złotych 00/100 brutto),

- trzecia cześć  część za wykonanie Etapu II za nadzór autorski po zakończeniu robót budowlanych wykonanych w oparciu o przedmiot umowy, w wysokości: …………………..  zł (słownie: ……………………. złotych 00/100 brutto)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę zakresów prac oddzielnie Etap I oraz oddzielnie Etapie II po podpisaniu przez  Zamawiającego protokołu końcowego wykonania robót bez uwag.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  w następujących terminach :

Etap I  - 3 miesiące od podpisania umowy – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie dokumentów do właściwego urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Etap II - zgodnie z harmonogramem prac budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, który zostanie przedstawiony na 10 dni przed ich rozpoczęciem - pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa i zapisami zawartymi w projekcie umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest przedkładać raporty z dowodami o wykonaniu realizacji poszczególnych etapów dokumentacji projektowej wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu (planu realizacji dokumentacji).

      - Zmiany terminów określonych w ust. 1 mogą nastąpić na skutek okoliczności  wymienionych w § 10.

§ 6.

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:                   Pan/Pani …………………………

§ 7.

1.  Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy robót dodatkowych lub zamiennych – w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

- za opóźnienie w wykonaniu wymienionego w umowie etapu – w wysokości 0,5% ryczałtowej wartości wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie etapu  za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania.

- za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 1,00% ryczałtowej wartości wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie etapu w którym stwierdzono wady, za każdy dzień opóźnienia, naliczaną od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wady.

- za niewykonanie w wyznaczonym terminie czynności związanych z wykonywaniem nadzoru autorskiego – 1,00 % ryczałtowej wartości wynagrodzenia przewidzianego za wykonywanie nadzoru autorskiego za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ryczałtowej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust.1, której nastąpiło odstąpienie, nie mniej niż 3 000 zł.

2.  Łączna wysokość naliczonych kar umownych o których mowa w ust. 1 lit. b -e nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8.

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi. Jednakże uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż wygasa odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej określonej w § 1.

2.	Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru całości dokumentacji projektowej.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie rękojmi.

4.	O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany poinformować pisemnie Wykonawcę wskazując rodzaj wady. Dalsza korespondencja dotycząca usunięcia wady może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.	Na okoliczność usunięcia wady strony sporządzą pisemny protokół, w którym określą zakres i termin usunięcia wady.

§ 9				.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji:

- wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub części,

- utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- wykorzystania dokumentacji do wykonania innych opracowań dokumentacyjnych zlecanych przez Zamawiającego innym podmiotom.,

- rozpowszechniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł się z nią zapoznać.

    - Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, o którym jest w   § 4 ust.1 umowy.

    - W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

§ 10.

1. 	Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania przez Wykonawcę w następujących okolicznościach wynikających:

  - z opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych związanych  z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy przyjmując terminy wydawania tych decyzji w ostatnim roku,

  - z innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy i udowodni, że dochował należytej staranności aby termin został dochowany.

  - wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego,

  - wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji,

  - nie pozyskanie środków na Etap II w planowanym terminie.

- Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron  wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części jeżeli Wykonawca;

- pozostaje w opóźnieniu w realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części  dłużej niż 10 dni,

- przedstawił koncepcję bez wymaganych uzgodnień i koncepcja ta nie została zaakceptowana,

- nie wykonuje obowiązku wynikającego z nadzoru autorskiego,

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy z prawem wykorzystania w całości opracowań do dnia odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w całości lub części jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający może wykonywać prawo odstąpienia w terminie 90 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia.

§ 12.

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711).

§ 13.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- przepisy kodeksu cywilnego

- przepisy prawa autorskiego

- przepisy budowlane, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

§ 14.

Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 16.

Integralną część niniejszej umowy stanowi charakterystyka przedmiotu zamówienia stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania, Zapytanie oraz oferta Wykonawcy.

…………………….………………...	  	      		                    	                                                                                             ……………………………………………

WY KONAWCA 							         ZAMAWIAJĄCY