Kielce, dn. 5 lipca 2023 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż dźwigu osobowego w ramach zadania „Rozbudowa budynku oświatowo-administracyjnego poprzez dobudowę szybu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych dla potrzeb Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chmielniku prowadzącej Oddziały Przedszkolne stanowiąca część projektu modernizacji i adaptacji budynku”

Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zmianie ulega:

- termin zakończenia montażu wraz z uzyskaniem certyfikacji oraz rejestracji dźwigu na 31.10.2023 r.

- termin rozpoczęcia montażu na 18.09.2023 r.

Zamawiający poniżej dokona zmiany treści Zaproszenia w zakresie wspomnianej zmiany.

Pytanie nr 2:

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że według projektu muszą być zamontowane drzwi EIS60.

Pytanie nr 3:

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że usługa konserwacji dźwigu nie zawiera rocznych odbiorów UDT.

Pytanie nr 4:

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na 10.07.2023 r.

Zamawiający poniżej dokona zmiany treści Zaproszenia w zakresie wspomnianej zmiany.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia w ten sposób, że:

- W Zaproszeniu w Rozdziale I ust. 13 wprowadza się następujące zmiany:

Było:

- Termin wykonania zamówienia:

- Przewidziany termin rozpoczęcia montażu dźwigu – 04.09.2023 r.

- Termin zakończenia prac montażowych wraz z odbiorem UDT do 13.10.2023 r.

Jest:

- Termin wykonania zamówienia:

- Przewidziany termin rozpoczęcia montażu dźwigu – 18.09.2023 r.

- Termin zakończenia prac montażowych wraz z odbiorem UDT do 31.10.2023 r.

- W Zaproszeniu w Rozdziale II ust. 14 pkt. 4) oraz ust. 15 pkt. 1) – wprowadza się następujące zmiany:

ust. 14 pkt. 4) Było:

- Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:

DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku oświatowo-administracyjnego poprzez dobudowę szybu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych dla potrzeb Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chmielniku prowadzącej Oddziały Przedszkolne stanowiąca część projektu modernizacji i adaptacji budynku”

Numer sprawy: 34/ZK/2023/W

Nie otwierać przed 07.07.2023 r. godz. 10:00

ust. 14 pkt. 4) Jest:

- Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:

DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku oświatowo-administracyjnego poprzez dobudowę szybu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych dla potrzeb Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chmielniku prowadzącej Oddziały Przedszkolne stanowiąca część projektu modernizacji i adaptacji budynku”

Numer sprawy: 34/ZK/2023/W

Nie otwierać przed 10.07.2023 r. godz. 10:00

ust. 15 pkt. 1) Było:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Biura Zakładu 
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 07.07.2023 r.  godz. 10:00.

ust. 15 pkt. 1) Jest:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Biura Zakładu 
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 10.07.2023 r.  godz. 10:00.

- W Zaproszeniu w Załączniku nr 6 do Zaproszenia w §2 pkt. od 1 do 3 wprowadza się następujące zmiany:

Było:

§ 2

- Strony ustalają, że dostawa i montaż przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów z Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenie do eksploatacji nastąpi w terminie do dnia 13.10.2023 roku.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 13.10.2023 r.

- Przewidywany termin rozpoczęcie montażu dźwigu – 04.09.2023 r.

Jest:

§ 2

- Strony ustalają, że dostawa i montaż przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów z Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenie do eksploatacji nastąpi w terminie do dnia 31.10.2023 roku.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.10.2023 r.

- Przewidywany termin rozpoczęcie montażu dźwigu – 18.09.2023 r.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Starszy Specjalista ds. zamówień

publicznych i kontraktowania wydatków

(-)

Jolanta Madej