Kielce, dnia 06.05.2024 r.

INFORMACJA NR 3 DLA  WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w ramach zadania „Rozbudowa budynku oświatowo-administracyjnego poprzez dobudowę szybu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych dla potrzeb Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chmielniku prowadzącej Oddziały Przedszkolne stanowiąca część projektu modernizacji i adaptacji budynku”

Zamawiający informuję, że wpłynęły następujące pytania do ww. postepowania. Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia prac montażowych na 15 tygodni od daty zaksięgowania zaliczki na koncie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Termin nie może być liczony od daty zaksięgowania zaliczki na koncie Wykonawcy,  ponieważ  Zamawiający nie jest w stanie sprawdzić kiedy zaliczka została zaksięgowana na jego koncie.

Termin może być liczony od daty zapłaty zaliczki przez Zamawiającego, to jest od daty obciążenia rachunku Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w § 2 ust. 1 Umowy:

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: Zakończenie prac montażowych wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów z Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenie do eksploatacji nastąpi w terminie 15 tygodni  od daty zapłaty zaliczki przez Zamawiającego, to jest od daty obciążenia rachunku Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i dokonuje stosownych zmian w § 9 ust.1 pkt 4) oraz w § 9 ust. 5 Umowy:

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

……..

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 8 i § 10 ust. 2 lit. b, c i d umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

……

5. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą żądać strony nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

W związku z powyższym zmieniony projekt Umowy stanowiący  Załącznik nr 6 do Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszej INFORMACJI.

Zamawiający zwraca uwagę, że termin składania ofert został już wydłużony i pozostaje bez zmian tj.

Termin składania ofert wyznaczony jest do 08.05.2024 r. do godz. 13.

Kierownik

wieloosobowych stanowisk ds. Zamówień

Publicznych i Kontraktowania Wydatków

(-)

Maria Lech-Bielecka

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Projekt umowy

Zawarta w dniu ……………….…….. 2024 roku w Kielcach pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

##### 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP: 657-000-88-69 REGON: 000512562

reprezentowanym przez:

1………………………………………………..…

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a………………………………………….………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegających na dostawie i montażu fabrycznie nowego dźwigu osobowego w nowo zaprojektowanym szybie w ramach zadania  „Rozbudowa budynku oświatowo-administracyjnego poprzez dobudowę szybu windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych dla potrzeb Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chmielniku prowadzącej Oddziały Przedszkolne stanowiąca część projektu modernizacji i adaptacji budynku” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/ Charakterystyką Techniczną Dźwigu Osobowego, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlanym, stanowiącymi załączniki do Zaproszenia oraz wymogami zawartymi w Zaproszeniu oraz Ofertą Wykonawcy.

- Zamówienie obejmuje w szczególności:

- kompleksową dostawę wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego i kompletnego dźwigu/windy osobowego wraz z kompletną szafą sterowniczą umożliwiającą bezpieczne i całościowe sterowanie windą: według charakterystyki technicznej dźwigu osobowego – Zał. nr 1 do Zaproszenia - przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, służącej do przemieszczania się między kondygnacjami przy istniejącym budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chmielniku przy ulicy Mielczarskiego 7,

- opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (montażowo - rejestracyjnej) dla realizowanej dostawy dźwigów wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem w UDT,

- rejestracje dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego w imieniu Zamawiającego, w tym w szczególności do złożenia wniosku o przeprowadzenie badania, uczestniczenia w badaniu odbiorczym przeprowadzonym przez UDT, zrealizowania uwag i zaleceń UDT wymienionych w protokołach z tego badania , a także do uzyskania stosownej decyzji UDT, zezwalającej na eksploatację dźwigu. W tym celu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wniosku, wymagane przez UDT. Koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Zamawiający. Uzyskaną decyzję Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji. Dokumenty o których mowa należy uzyskać przed odbiorem windy.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu oraz właściwym organom pełnej dokumentacji techniczno-użytkowej dźwigu osobowego.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi użytkowania zamontowanego dźwigu osobowego, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektem Budowlanym i uznaje go za wystarczający do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Prowadzenia prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieny pracy, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

- Wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania określonych prac.

- Przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p-poż przez personel Wykonawcy.

- Uporządkowania terenu po zakończeniu przedmiotu umowy - doprowadzenie do stanu oraz zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko powstałych odpadów, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska i przedstawienie dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie realizacji przedmiotu umowy, Przedstawiciel uprawniony Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

- Dostosowanie dźwigu do wymogów określonych w szczególności w § 193 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.). Dźwig osobowy musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określone obowiązującym prawem oraz jest wolne od wad fizycznych i prawnych. W szczególności winda misi spełniać wymagania Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/UE wraz z odpowiednimi zharmonizowanymi normami lub równoważne.

- Dodatkowo:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, określonych we właściwych przepisach prawa, za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Nadzór autorski nad realizacją robót budowlano-montażowych zapewni Zamawiający.

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji prac wprowadzenie przez Wykonawcę zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Każda zmiana musi być każdorazowo zatwierdzona przez Zamawiającego i nadzór autorski oraz nadzór inwestorski.

- Wykonawca posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie 
na drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Ustanowionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru, działającym w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane jest …………………………………..……………………..

6.  Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, tj. ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przygotowania frontu robót i przekazania go Wykonawcy,

- przygotowania szybu dźwigu osobowego zgodnie z projektem technicznym

- wyznaczenia na terenie budowy miejsca na składowanie materiałów budowlanych i urządzeń,

- zapewnienia nieodpłatnego dostępu do punktów poboru mediów (prąd, woda)

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: Zakończenie prac montażowych wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów z Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenie do eksploatacji nastąpi w terminie 15 tygodni  od daty zapłaty zaliczki przez Zamawiającego, to jest od daty obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu umowy, będzie odbywała się podczas czynnego wykonywania przez Zamawiającego jego działalności statutowej, w związku z czym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania przedmiotu umowy, zaś wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień uzyskania pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji w myśl przepisów Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022, poz. 1514 ). Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru dostawy i montażu urządzeń oraz zakończenia prac dostosowawczych zgodnie z Dokumentacją zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy.

- Okres gwarancji na dostarczony i zamontowany dźwig osobowy wynosi 60 miesięcy począwszy od dnia uzyskania Certyfikatu Zgodności z Dyrektywą dźwigową 2014/33/EU ale nie dłużej niż 66 miesięcy od dnia dostawy dźwigu/windy osobowego na plac budowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów konserwacyjnych od momentu rozpoczęcia eksploatacji URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT oraz instrukcją użytkowania URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO w okresie obowiązującej gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca, obowiązuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:

- usunięcia wady fizycznej lub

- wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa - w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku awarii, których usunięcie wymaga oczekiwania na dostawę materiałów, termin ich usunięcia zostanie wydłużony o czas ich dostawy, o czym Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na wydłużenie terminu naprawy, przyczyny wydłużenia terminu zostaną opisane w protokole,

- przez naprawę urządzenia rozumie się znalezienie przyczyny awarii lub złego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz jej całkowite usunięcie, a za miejsce wykonania usługi przyjmuje się miejsce lokalizacji urządzenia,

- w w/w urządzeniach Wykonawca może montować jedynie nowe i pełnowartościowe części zamienne. Koszt zużywalnych materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosi Zamawiający. Części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń i podzespołów muszą być dostępne na terenie Polski.

- Usługa będzie świadczona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania określonych czynności.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 7, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu autoryzowanemu przez producenta podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, że osprzęt będzie pozbawiony ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę wyposażenia przez inny podmiot niż wskazany przez Wykonawcę lub po upływie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego żądanie kody serwisowe.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz dokumentacji projektowej.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………..… zł netto (słownie: ………………….) + należny podatek VAT 23 % tj. ………………………… brutto (słownie: ……………………… zł ,…100) za wykonanie całości prac.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania prac w pełnym zakresie, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Faktury za wykonane prace zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy wartość brutto wskazana w ust. 1 powyżej j może ulec zmianie.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy wartość brutto wskazana w ust. 1 może ulec zmianie.

§ 5

- Zamawiający akceptuje fakturowanie częściowe robót zgodnie z poniższym:.

- Zaliczka w wysokości 51 % wartości umowy to jest w kwocie ………………………… złotych brutto  po podpisaniu umowy na podstawie faktury proforma. Wpłata zaliczki jest warunkiem uruchomienia produkcji urządzenia dźwigowego. Opóźnienie Zamawiającego we wpłacie zaliczki może spowodować zmianę terminów realizacji prac.

- 39 % wartości umowy to jest w kwocie ………………………… złotych brutto  po dostawie dźwigu.

- 10 % wartości umowy to jest w kwocie ………………………… złotych brutto  po zakończeniu montażu i ocenie zgodności dźwigu przez UDT

- Zapłata faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia  doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury końcowej należy dołączyć protokół odbioru prac końcowych podpisanych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi na konto bankowe wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ……… zł, słownie: ………. złotych …/100.

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ……………

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie prac zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Wniesiona przez  Wykonawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 7

- Po wykonaniu prac objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia prac Wykonawca załącza:

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały - 1 egz.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień uzyskania pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji w myśl przepisów Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022, poz. 1514 ).

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru dostawy i montażu urządzeń oraz zakończenia prac dostosowawczych zgodnie z Dokumentacją zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1)	nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru robót korzystając z uprawnień określonych w §9 umowy.

2)	nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru (wada istotna).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust 1 w  wysokości 2 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 8 i § 10 ust. 2 lit. b, c i d umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

2. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych oraz noty księgowej nie dokonał ich zapłaty.

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych na zasadach opisanych w art. 498 KC.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych

5. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą żądać strony nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odpowiedzialność Wykonawcy za szkody niewymienione w niniejszym paragrafie Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym na rozpoczęcie odbioru końcowego.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy

§ 10

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną 
ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone prac oraz terenu prac.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął prac montażowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 11

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 12

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, inne obowiązujące przepisy prawa oraz pomocniczo ustawa Prawo zamówień publicznych .

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 15

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

  - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA