Kielce, dnia 5.09.2025r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców oraz zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy postępowania: „Wykonanie i montaż balustrad schodów zewnętrznych w budynku Szkół ZDZ w Kozienicach”.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia w rozdz. I, ust. 7, pkt. 3. oraz w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia - § 2.

Zmianie ulega termin zakończenia robót.

Było:

Termin zakończenia robót – 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Jest:

Termin zakończenia robót – 6 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania ofert.

Specjalista ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków

(-)

Monika Szostak