Kielce, dnia 29.09.2025 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie”.

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce Wieloosobowe Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 tel. 041/ 366-47-91, wew. 130, 131 www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie.

- Zakres rzeczowy został określony w: Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia, STWiORR stanowiącej załącznik nr 1A do Zaproszenia, Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zaproszenia. Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zaproszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający posiłkując się uregulowaniami zawartymi w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.) wymaga aby Wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną. Jednocześnie informuje,  że posiłkując się uregulowaniami zawartymi w art. 226 ust.1 pkt 18 Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej. Kontakt celem ustalenia wizji lokalnej – Iwona Sobczyk, tel.: 609 564 487

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia. Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.

- Miejsce realizacji prac remontowych: Szkoły ZDZ w Jędrzejowie, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów

- Roboty będą prowadzone na czynnym – użytkowanym obiekcie. Demontaż stolarki okiennej należy przeprowadzić w sposób i w porach, które nie będą zakłócać funkcjonowania obiektu Szkoły ZDZ.

Montaż nowych okien powinien odbywać się wyłącznie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, demontażu oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

- Termin wykonania zamówienia :

- Protokolarne przekazanie placu budowy –  przez osobę wyznaczona przez Inwestora,                         tel.: 41/366 47 91 wew. 320

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

- Termin zakończenia robót – do 31 października 2025 roku

- Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)	spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie cenowej oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

b)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie cenowej oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

c)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie cenowej oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

d)	zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie cenowej oświadczenia                        w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

e) w zakresie dysponowania odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie cenowej oświadczenia                        w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Podstawą płatności za wykonanie robót jest ryczałtowa cena umowna. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, które są niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

- Oferty należy składać, do dnia 6-10-2025 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie: osobiście, kurierem lub pocztą do sekretariatu na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego                       w Kielcach ul.  Śląska 9, 25-

- 328 Kielce.

- lub w wersji elektronicznej jako skan oferty na adres                     e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie”. NIE OTWIERAĆ przed dniem 6-10-2025 r., godz.: 10:00

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (Zzałącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia). |
|  | Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. |
| 4. | Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. |

14.

- Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

15.  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.

Joanna Kaśków

Specjalista ds. zamówień publicznych 
 i kontraktowania wydatków

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie polegająca na:

- Wymianie stolarki okiennej na PCV – montaż, demontaż

- Wykonanie obróbek ościeży

- Wywóz materiału z rozbiórki wraz z utylizacją

2.	Wymiary otworów okiennych według schematu:

Pracownia komputerowa – sala nr 7 - II piętro

Okno PCV kolor obustronny antracyt, wymiar 2680x875, 2 szyby, 3 kwaterowe

Ilość: 1 szt.

S=2680 x H=875 mm

Okno PCV

Ilość: 2 szt.  okna dachowe

S=780 x H=1400 mm, kolor okleiny zewnętrzny antracyt, kolor wewnętrzny biały, klamka biała

3.	Informacje dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robót i złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem ustalenia poszczególnych wymiarów okien przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów odbiegających od podanych na szkicach uwzględnić poprawki – mogą one wyniknąć z technologii osadzania okien oraz w zależności od szerokości profili ościeży.

- Demontażu starych okien należy dokonać w taki sposób i w takich godzinach, aby prowadzone prace nie zakłócały funkcjonowania obiektu Szkoły ZDZ w Jędrzejowie przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, montaż w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Obiekt czynny w godzinach od 7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy i montażu/demontażu okien na co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem.

- Zakres prac obejmuje wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki (m. in. zdemontowane okna, wywóz gruzu).

- Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.

- Po wbudowaniu stolarki okiennej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.

Załącznik nr 2

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy oraz adres |  |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: | ……………………………………………………………………………………………………… Osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny Tak/NIE *) |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

*)W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego umowa będzie przygotowana w wersji elektronicznej i przekazana będzie na adres e-mail wskazany w ofercie

Nawiązując do zaproszenia na:

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie”

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

| cena brutto razem : |  | zł |
| --- | --- | --- |
| słownie: |  |  |

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://prs.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEiDG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania oferty.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i Załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku 
nr 3 do Zaproszenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr ............

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………..

- ………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

….……………………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ……...2025 roku między:

### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, wpisanym do rejestru STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem KRS 0000067987, NIP 657-000-88-69, REGON 000512562

reprezentowanym  przez:

………………………..

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………….

reprezentowanym przez:

……………………….

zwanym w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac remontowych polegających na: „Wymianie stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia, STWiORR stanowiącym Załącznik nr 1A do Zaproszenia oraz ofertą cenową Wykonawcy.

§ 2

- Termin realizacji robót:

a)	Protokolarne przekazanie placu budowy –  przez osobę wyznaczoną przez Inwestora, tel.: 41/366 47 91 wew. 320

b)	Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

c)	Termin zakończenia robót – do 31 października 2025 roku.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………..brutto (słownie:…………………………)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 30 dni od daty otrzymania faktury z bezusterkowym protokołem odbioru końcowego prac, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace przy pomocy podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest doręczenie do faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie za wykonane prace.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w pełnym zakresie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą cenową, obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§ 5

- Po wykonaniu prac objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym telefonicznie lub pisemnie Zamawiającego.

- Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami) lub nieterminowej realizacji robót, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałym przypadku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi skutkami z tego tytułu.

§ 6

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji zadania wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne wykonanych prac istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nieusunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

- Wykonawca udziela  60 miesięcznej gwarancji na wykonaną przez siebie usługę.

- Termin gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości  1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wady w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

§ 10

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

§ 11

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy                     z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 13

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie wraz z załącznikami.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.