[image: image1.jpg]LD/

Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach KONKURSU
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce

tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 3662290
fax 41366 39 26

www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

TERAZ POLSKA





Kielce, dnia 02.11.2017 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55 zaprasza do złożenia oferty na „Ułożenie kostki brukowej w CKZ Skarżysko Kamienna”  zgodnie z poniższymi wymogami.
1. Przedmiot zamówienia został określony w przedmiarze, który stanowi załącznik PDF do Zaproszenia do składania ofert oraz charakterystyce przedmiotu zamówienia.
2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do dnia 07.11.2017 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Biuro Zarządu ul. Śląska 9, pok. 106,  25-328 Kielce. 
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

„Ułożenie kostki brukowej w CKZ Skarżysko Kamienna”
NIE OTWIERAĆ przed 2017-11-07 godz. 10:00
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

5. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedstawienia, na pisemne wezwanie  przez Zamawiającego (e-mail), szczegółowego kosztorysu ofertowego.

6. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
7. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.

8. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy eziebinska@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 41/ 366-47-91 w. 130, 131. Osoba do kontaktu: Ewa Ziębińska.  

Ewa Ziębińska
specjalista ds. zamówień publicznych

i kontraktowania wydatków

Załączniki:

1.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia

2.
Formularz ofertowy

3.
Projekt umowy
4.   przedmiar w pdf
Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiar robót – dokumenty PDF.
2. Specyfikacja techniczna
	
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

(STWiORR)

	Obiekt
	Budynek oświatowo administracyjny

	Adres obiektu 
budowlanego
	Skarżysko Kamienna 26-110 ul. Metalowców 54

	Zamawiający
	Zakład Doskonalenia Zawodowego

25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55

	Nazwa 
zamówienia
	Wykonanie podbudowy oraz montaż kostki brukowej oraz ażurów  pochodzących z rozbiórki. Montaż bramy oraz przęseł ogrodzeniowych

	Rodzaj  robót
	Ułożenie kostki brukowej oraz ażurów wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa. Montaż ogrodzenia i bramy. 



	Autor

opracowania
	Mateusz Pióro

	Data

opracowania
	02-10-2017




Spis Treści

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

1.2 Zakres robót 

1.3 Określenia podstawowe

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

2. Termin realizacji

3. Materiały i wyroby

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

5. Wymagania dotyczące środków transportu

6. Ogólne zasady kontroli jakości

7. Prace niebezpieczne pożarowo 

8. Obmiar robót

9.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów 
10. Odbiór robót

11.Dokumenty odniesienia

12. Gwarancja.

13. Podstawa płatności

14. Ważniejsze normy i przepisy
 1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni wjazdu oraz miejsc postojowych wraz z montażem bramy oraz ogrodzenia.

Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

1) Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

2) Wykonawca ma obowiązek zakupu wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia poza kostką brukową , ażurami i bramą rozwieraną.

-Kostkę brukową; ażury; bramę wjazdową zapewnia inwestor 

3) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności : zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci wodociągowych i lokalizacją uzbrojenia podziemnego.

4) Powierzchnie kostki brukowej oraz ażurów należy wykonać na takiej samej rzędnej wysokościowej terenu (lub zbliżonej) co teren istniejący na posesji przed przystąpieniem do prac brukarskich. Zmiany rzędnej terenu po jego zabrukowaniu mogą wynikać tylko z konieczności wykonania właściwych spadków na powierzchni kostki i ażurów

5) Wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki brukowej i ażurów oraz montażem bramy wjazdowej, oraz przęseł ogrodzeniowych.

a) Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z jej oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania.

b) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0mm-4mm/ 31,5mm-63mm. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 8cm. Podbudowę należy wykonać pod całą powierzchnią wykonywanej kostki i ażurów. Podbudowę należy pisemnie zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do dalszych prac brukarskich.

c) Ułożenie kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość podsypki cementowo piaskowej po zagęszczeniu 5cm (podsypka cementowo piaskowa 2,5 MPa). Spadki na powierzchni kostki należy wyprowadzić w sposób zapewniający właściwy odpływ wody na niezabrukowane fragmenty działki należącej do inwestora. Wielkość oraz kierunek spadków na płaszczyźnie kostki należy przed rozpoczęciem prac pisemnie uzgodnić z inwestorem. Należy wykonać wyniesienie  z kostki brukowej oddzielające powierzchnie zabrukowaną od budynku w sposób uniemożliwiający spłynięcie wód opadowych z kostki do piwnicy budynku. Wysokość wyniesienia z kostki mierzona od płaszczyzny kostki ma wynosić min 15cm. Położenie wyniesienia z kostki jego kształt oraz jego długość, szerokość i wysokość należy pisemnie uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem robót brukarskich. Położenie wykonywanych parkingów i zabrukowań należy pisemnie uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem robót brukarskich. Plac postojowy z kostki brukowej należy zakończyć przy pomocy istniejących obrzeży betonowych w przypadku ich niedostatecznej ilości lub ich złego stanu technicznego dopuszcza się wykonanie oporu betonowego na zakończeniu płaszczyzny z kostki w sposób zapewniający trwałość nawierzchni z kostki oraz właściwy odpływ wód opadowych. 

d)Drogę dojazdową o szerokości 4m należy wykonać z płyt ażurowych 40cmx60cmx10cm ułożonych na podsypce piaskowej ułożonej na wcześniej wykonanej podbudowie z kruszywa kamiennego (ażury dostarcza inwestor). Drogę z ażurów należy wykonać od istniejącego wjazdu z kostki brukowej do istniejącego garażu. Otwory w płytach ażurowych należy wypełnić ziemią. 

e)Montaż bramy rozwieranej oraz paneli z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej zielonej - panel ogrodzeniowy ocynk. fi 5 x 2.50m / wys. 1.23m (bramę zapewnia inwestor). Słupki bramy oraz przęseł ogrodzenia należy zabetonować w gruncie. 

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym-użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 7,00 do godz. 17.00 .

- Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania 
w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Posadzki, meble i urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z przedmiarem i specyfikacją. 

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:
a) terminu rozpoczęcia robót;

b) harmonogramu robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki. 

2. Termin realizacji:   

a) Protokolarne przekazanie placu budowy – w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez Kierownika Zespołu ds. administracyjnych ZDZ w Kielcach, Tel: 41/3664791 wew. 320

b) Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

c) Termin zakończenia robót - 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji;

b) bezpieczeństwa pożarowego;

c) bezpieczeństwa użytkowania;

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

e) ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie. 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów 

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych. 
Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór końcowy;
c) odbiór pogwarancyjny.
Ad a) Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Ad. b) Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.
11. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest:
a) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;      
b) Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 3 lata.

13. Podstawa płatności

a) Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

b) Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

c) Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami: 

a) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332);

a) Ustawy z dnia 19.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570);
b) Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 736);

c) Normy ………………………………………………………………………………………
d) Normy…………………………………………………………………………………….

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządził: 

………………………………………………….

podpis





    ……………………………………………………








         podpis Dyrektora Jednostki

Załącznik nr 2

……………………………………….

          Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia na:

„Ułożenie kostki brukowej w CKZ Skarżysko Kamienna”
oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

ogółem za cenę brutto razem: …................................ zł
słownie: .............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ………………………………………………………………………

Numer telefonu:
.…/ …………………… 

Numer faksu:
.…/ ....................................


Numer REGON:
..........................................

Numer NIP:
..........................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………

· oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji,

· oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

· oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

· oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

· oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego.

......................................... dnia .........................................

…………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 3
UMOWA

Nr ……………….

Zawarta w Kielcach w dniu ………. 2017 r. pomiędzy:

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69 REGON: 000512562  

zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Dariusza Wątrobę
–
Prokurenta
2. mgr Grzegorza Solarza

–
Członka Zarządu

a

……………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych  w ZDZ w Skarżysku Kamiennej ul. Metalowców 54 zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.
§ 2

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy zostanie zrealizowany w terminie do 21 dni od dnia przekazania placu budowy. 
2. Protokolarne przekazanie placu budowy - w trzecim dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez Kierownika Zespołu ds. administracyjnych ZDZ Kielce lub osoby przez niego wyznaczonej.
3. Termin rozpoczęcia robót - z chwilą przekazania placu budowy.
§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………… zł 00/100).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 30 dni od daty otrzymania faktury z bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy pomocy podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest doręczenie do faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie za wykonane roboty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem i kosztorysem ofertowym. 

5. W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji zakresu robót, wynikających 
z charakterystyki lub przedmiaru robót, Wykonawca wykona te roboty w ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1 bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji ze specyfikacją techniczną  kosztorysu ofertowego bądź zastosowania innej technologii (np. oszczędnej), Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w § 3 ust. 1.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  ze specyfikacją techniczną oraz ofertą cenową, obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP i przepisami i.poż.
§ 5
Wykonawca ustanawia kierownika budowy …………. działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późn. zm.).
§ 6
1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego 
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

3. W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami) lub nieterminowej realizacji robót, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistniałym przypadku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi skutkami z tego tytułu.
§ 7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji zadania wobec Zamawiającego i osób trzecich.

2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadamiania o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu 
z dwudniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej
5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, tj. kwoty ……………. zł, (słownie: ………….. zł  …………/100).
2. Kwota na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie wybranej przez Wykonawcę. Dopuszczone formy to:

a) w pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240), 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty wymienione w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, słownie: ……………………., zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj………… zł, słownie: ……………….. zł ……./100, służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

5. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

3. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

4. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
5. Pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Termin rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

2. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.
3. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.
4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 5 i pkt 6.
5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.
6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 
7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym , a Wykonawcą,
9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać
10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 
11.  Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 
12.  Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 
13. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
14. Jeśli na zainstalowano w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
§ 12
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wady w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
3) za opóźnienie w usunięciu wady w ramach udzielonej gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.
§ 13
Niezależnie od uprawnień przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 3;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.
e) realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty;

b) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

d) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z miejsca wykonywania robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.
§ 14
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18
Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja techniczna oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz charakterystyka przedmiotu zamówienia.
WYKONAWCA 







ZAMAWIAJĄCY
[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig PN-EN ISO 9001:2009, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]